**АДМИНИСТРАЦИЯ**

ДИЧНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12 августа 2014 года № 94**

**Об утверждении Документации об аукционе**

В целях реализации положений Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и плана-графика Администрации Дичнянского сельсовета, Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить извещение о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области (Приложение (№1).

2. Утвердить документацию об аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области (Приложение № 2).

3.Сотруднику контрактной службы Анохиной Людмиле Александровне обеспечить размещение документации об аукционе, указанной в п.1, 2 настоящего постановления на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации в сфере закупок товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru), а также на официальном сайте администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дичнянского сельсовета В.Н.Тарасов

Приложение № 1

К постановлению

Администрации Дичнянского сельсовета

Курчатовского района Курской области

От 12 августа 2014 года № 94

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области**

*(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения об электронном аукционе** | | |
|  | **Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | Аукцион в электронной форме (44-ФЗ) |
|  | **Наименование электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"** | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"** | **www.sberbank-ast.ru** |
|  | **Закупку осуществляет** | **Заказчик** |
|  | **Наименование объекта закупки** | Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области |
| **Контактная информация** | | |
|  | **Организация, осуществляющая закупку** | Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области |
|  | **Почтовый адрес** | Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, Дичня с. , кв. 3. |
|  | **Место нахождения** | Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, Дичня с. , кв. 3. |
|  | **Ответственное должностное лицо** | Анохина Людмила Александровна |
|  | **Адрес электронной почты** | dichnya46@mail.ru |
|  | **Номер контактного телефона** | +7(47131) 93327 |
|  | **Факс** | +7(47131) 93327 |
| **Начальная (максимальная) цена контракта** | | |
|  | **Начальная (максимальная) цена контракта** | 427379,00 рублей |
|  | **Валюта** | Российский рубль |
|  | **Источник финансирования** | Бюджет муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области |
| **Информация об объекте закупки** | | |
|  | **Наименование товара, работы, услуги** | Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области |
|  | **Код по ОКПД** | 45.34.32.140 |
|  | **Единица измерения** | Условная единица (услуга) |
|  | **Цена за ед.изм.** | 427379,00 руб. |
|  | **Стоимость** | 427379,00 руб. |
| **Преимущества, требования к участникам** | | |
|  | **Преимущества** | Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ) |
|  | **Требования к участникам** | Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ).  Дополнительная информация к требованию: подрядчику необходимо наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 N624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» |
|  | **Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ** | Закупка осуществляется для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования). |
|  | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** | Не предусмотрены. |
| **Информация о процедуре (время московское)** | | |
|  | **Дата и время начала подачи заявок** | 13.08.2014., 09:00 |
|  | **Дата и время окончания подачи заявок** | 21.08.2014 г., 09:00 |
|  | **Место подачи заявок** | Электронная площадка **www.sberbank-ast.ru** |
|  | **Порядок подачи заявок** | Заявка подается оператору электронной площадки www.sberbank-ast.ru в порядке, предусмотренном ст.66 Федерального закона № 44-ФЗ:  1. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.  2. Участник аукциона в электронной форме вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.  3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 8 Федерального закон № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.  4. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.  5. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
|  | **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников** | 25.08.2014 г. |
|  | **Дата проведения аукциона в электронной форме** | 28.08.2014 г. |
| **Обеспечение заявок и исполнения контракта** | | |
|  | **Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги** | Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, Дичня с. , в районе кв. 8. |
|  | **Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг** | – начало выполнения работ – с момента заключения Контракта;  – окончание выполнения работ – не позднее 30 сентября 2014 года. |
| **Обеспечение заявок и исполнения контракта** | | |
|  | **Размер обеспечения заявок на участие в аукционе** | Рассчитанный размер обеспечения заявки на участие в аукционе с начальной максимальной ценой контракта - 427 379.00 руб. составляет 1 процент от НМЦК или 4273.79 руб. Расчет соответствует требованиям ч.1,2,14,15 ст.44 Федерального Закона №44-ФЗ. НДС не облагается. |
|  | **Размер обеспечения исполнения контракта** | Рассчитанный размер обеспечения исполнения контракта с учетом аванса составляет 5 процентов от НМЦК или 21368.95 руб. и соответствует требованиям ч.1-3, 6 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. НДС не облагается. |
|  | **Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта** | Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.  ИНН 4612001199  КПП 461201001  В ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г. Курск  БИК 043807001  л/с 05443013480  р/с 40204810100000000528 |
|  | **Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта** | Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.  ИНН 4612001199  КПП 461201001  В ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г. Курск  БИК 043807001  л/с 05443013480  р/с 40204810100000000528 |

Приложение № 2

К постановлению

Администрации Дичнянского сельсовета

Курчатовского района Курской области

От 12 августа 2014 года № 94

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ** **КАНАЛИЗАЦИОННОГО** **НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА (2 УЧАСТОК) В С.ДИЧНЯ ДИЧНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

*(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)*

Согласовано:

Главный бухгалтер

Администрации Дичнянского сельсовета

Курчатовского района Курской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Звягинцева В.А.

с. Дичня

2014 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

[Раздел 1. Общие положения 8](#_Toc395553279)

[Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению 9](#_Toc395553280)

[Раздел 2. Наименование и описание объекта закупки 12](#_Toc395553285)

[Раздел 3. Обоснование начальной (максимальной) цены 14](#_Toc395553286)

[муниципального контракта на выполнение работ по 14](#_Toc395553287)

[капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (НМЦК) 14](#_Toc395553288)

[Раздел 4. Информационная карта заявки на участие в электронном аукционе 14](#_Toc395553292)

[Приложение № 1 21](#_Toc395553293)

[Приложение № 2 22](#_Toc395553295)

[Приложение № 3 23](#_Toc395553296)

[Приложение № 4 24](#_Toc395553297)

[Приложение № 5 25](#_Toc395553298)

**Раздел 1. Общие положения**

1.1. Настоящий аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) будет проводиться в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Проведение электронного аукциона обеспечивается оператором электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sberbank-ast.ru (далее – электронная площадка).

1.2. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, относящееся к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

1.3. В соответствии с частью 5 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – Официальный сайт). На Официальном сайте будут размещаться разъяснения положений настоящей документации об электронном аукционе, а также изменения, в случае возникновения таковых. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

1.4. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, государственным заказчиком (далее – Заказчик), оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, Заказчика.

1.5. Электронный документ, который подписан электронной подписью, ключ проверки которой содержится в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, признается электронным документом, подписанным усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – усиленная электронная подпись), в целях Федерального закона № 44-ФЗ в течение срока действия указанного сертификата, но не позднее даты ввода в эксплуатацию единой информационной системы.

1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе без изменения объекта закупки.

1.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе без изменения объекта закупки и увеличения размера обеспечения данных заявок.

1.8. Заказчик вправе отменить определение подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Решение об отмене определения подрядчика размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у Заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение подрядчика считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе. При отмене определения подрядчика Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения подрядчика участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

1.9. В соответствии с частью 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ электронные аукционы, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе до даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ, проводятся на таких ранее отобранных электронных площадках. Заключение контрактов по результатам указанных аукционов осуществляется на таких электронных площадках.

**1.10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению**

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие информацию:

1) согласие участника аукциона в электронной форме на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, при проведении аукциона на оказание услуг;

2) согласие, предусмотренное частью 1 настоящего пункта, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное частью 1 настоящего пункта, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

3) согласие, предусмотренное частью 1 настоящего пункта, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) (если такое требование установлено Заказчиком в Информационной карте), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром, то представление документов вместе с заявкой не требуется;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 (Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках) и 29 (Участие организаций инвалидов в закупках) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов (если такое требование установлено Заказчиком в Информационной карте);

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов (если такое требование установлено Заказчиком в Информационной карте);

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. ***Аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.***

Участник аукциона в электронной форме вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

Заявка на участие в аукциона в электронной форме направляется участником аукциона оператору электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru/ форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные [частями 3](consultantplus://offline/ref=1119BAE94AD6C173437E0363AADB3CEF5BB641DE52FD0F86125907B58DDC20AB4A0789D39C0587F0n1a4O) и [5](consultantplus://offline/ref=1119BAE94AD6C173437E0363AADB3CEF5BB641DE52FD0F86125907B58DDC20AB4A0789D39C0587F1n1a5O) статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

**Раздел 2. Наименование и описание объекта закупки**

Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.

**2.1. Состав и объем работ**

Согласно локального сметного расчета выполнение работ по капитальному ремонту напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области включает в себя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  измерения | Количество |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,574 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,08 |
|  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 2,88 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,12 |
|  | *Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм* | *10 м* | *101*  *12,12* |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,07 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,71 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,472 |
|  | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,84 |

**2.2. Требования к выполнению работ**

1) К выполнению объемов работ приступить с момента заключения контракта.

2) В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график производства работ.

3) Подрядчик согласовывает ордер на право производства земляных работ со всеми ресурсоснабжающими организациями и схему производства работ с собственниками инженерных коммуникаций (сетей).

4) На все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть представлены:

- техническая документация на продукцию;

- сертификаты соответствия.

5) В случае нарушения технологии производства работ Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ для Подрядчика остается неизменным.

6) В случае повторного нарушения технологии производства работ, Заказчик имеет право расторгнуть контракт.

7) На выполнение скрытых работ Подрядчик предоставляет акты по установленной форме Заказчику.

8) Все работы фиксируются в Журнале производства работ. Подрядчик вывозит мусор с места производства работ.

9) Мероприятия, касающиеся безопасности выполнения работ, должны соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 и другим действующим документам.

10) Места производства работ должны быть ограждены.

11) Работы должны выполняться в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 2.04.03-85\* «Канализация. Наружные сети».

12) Подключения (переподключение) к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляет организацию, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

13) При необходимости Подрядчик согласовывает схему производства работ с ресурсоснабжающей организацией.

14) Подрядчику необходимо наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 N624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

**2.3.Требование к гарантии и качеству выполняемых работ**

1) Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их спецификациям, государственным стандартам, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

2) Качество выполнения всех работ должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

3) Срок гарантии бесперебойного функционирования Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ (период гарантийной эксплуатации) устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийной эксплуатации, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

В случаи образования провалов дорожного покрытия после выполнения работ, выявленных в период гарантийной эксплуатации, устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет.

При повреждении существующих коммуникаций при производстве работ, устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет.

**2.4. Оценка качества выполнения работ. Порядок сдачи-приемки выполненных работ:**

Подрядчик по мере выполнения предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный организацией осуществляющей технический надзор и ответственным представителем, назначенным организацией ВКХ, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с исполнительной сметой, а так же документы, необходимые для оплаты счета, счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

**2.5.** **Используемые материалы[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал[[2]](#footnote-2)** |
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм |
|  | Песок природный для строительных работ средний |

**Раздел 3. Обоснование начальной (максимальной) цены**

**муниципального контракта на выполнение работ по**

**капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (НМЦК)**

**Применяемый метод – проектно-сметный**

Начальная (максимальная) цена контракта установлена в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.13 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» проектно-сметным методом.

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод проектно-сметный.  В соответствии с ч.9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проектно-сметный метод применяется для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства. |
| Расчет НМЦК | 427 379.00 руб. (локальный сметный расчет прилагается в виде отдельного файла) |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 29.07.2014 | |

**Раздел 4. Информационная карта заявки на участие в электронном аукционе**

Указанные ниже конкретные условия проведения электронного аукциона — информационная карта заявки на участие в электронном аукционе — являются неотъемлемой частью настоящей документации об электронном аукционе и дополнением к Требованиям к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание:** |
|  | **Заказчик:** Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.  **Место нахождения:** Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, Дичня с. , кв. 3.  **Почтовый адрес:** Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, Дичня с. , кв. 3.  **Адрес электронной почты:** dichnya46@mail.ru.  **Телефон/факс:** +7(47131) 93327.  **Ответственное должностное лицо заказчика:** Анохина Людмила Александровна. |
|  | **Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.  **Характеристики выполняемых работ:** в соответствии с Разделом 2 «Наименование и описание объекта закупки» настоящей документации**.**  **Требование к гарантийному сроку на результат выполнения работ и (или) объему предоставления гарантий их качества:** в соответствии с Разделом 2 «Наименование и описание объекта закупки» настоящей документации  **Место выполнения работ:** Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, Дичня с. , в районе кв. 8.  **Сроки / график выполнения работ:** начало выполнения работ –с момента заключения контракта; окончание выполнения работ – не позднее 30 сентября 2014 года.  **Начальная (максимальная) цена контракта:** **427 379 (сумма прописью: четыреста двадцать семь тысяч триста семьдесят девять) рублей 00 копейки.**  В цену услуг включены все расходы по выполнению работ, в том числе расходов на трудовые ресурсы, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, включаемых в цену услуг.  **Источник финансирования:** Бюджет муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области.  **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:** указано в Разделе 3 к настоящей документации.  **Описание объекта закупки и условия контракта**: указано в Разделе 2 «Наименование и описание объекта закупки» к настоящей документации. |
|  | **Ограничение участия в определении Подрядчика (подрядчика, исполнителя):** Закупка осуществляется для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования). |
|  | **Способ определения Подрядчика (подрядчика, исполнителя):** открытыйаукцион в электронной форме. |
|  | **Место, порядок и срок подачи заявок участников аукциона в электронной форме:** заявка подается оператору электронной площадки www.sberbank-ast.ru в порядке, предусмотренном ст.66 Федерального закона № 44-ФЗ:  1. Подача заявок на участие в аукционе в электронной формеосуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.  2. Участник аукциона в электронной формевправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.  3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные [частями 3](consultantplus://offline/ref=A13F6D21813D33E9ED9162F1DEF8FC9591E7395B123FCB142FAD23CE76D6861965BD967AE2836804ZEYDG) и [5](consultantplus://offline/ref=A13F6D21813D33E9ED9162F1DEF8FC9591E7395B123FCB142FAD23CE76D6861965BD967AE2836805ZEYCG) статьи 8 Федерального закон № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.  4. Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.  5. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 21.08.2014 г., 09:00 часов.** |
|  | **Размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме:**  **Рассчитанный размер обеспечения заявки на участие в аукционе с начальной максимальной ценой контракта - 427 379.00 руб. составляет 1 процент от НМЦК или 4273.79 руб. Расчет соответствует требованиям ч.1,2,14,15 ст.44 Федерального Закона №44-ФЗ. НДС не облагается.**  **Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме:**  Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.  Обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки.  Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона в электронной форме: средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу http://www.sberbank-ast.ru (ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»).  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.  Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.  Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с [частью 18](consultantplus://offline/ref=2D6550C8B97607F4BE006DA0CDB81892A9A39300C1186ABEC89755A90D61C48A469F812E2C52091628a4J) статьи 44 Федерального закон № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе в электронной форме.  Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.  В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.  Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении или отказе участника закупки от заключения контракта:  Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.  ИНН 4612001199  КПП 461201001  В ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г.Курск  БИК 043807001  л/с 05443013480  р/с 40204810100000000528 |
|  | **Размер обеспечения исполнения контракта:**  **Рассчитанный размер обеспечения исполнения контракта с учетом аванса составляет 5 процентов от НМЦК или 21368.95 руб. и соответствует требованиям ч.1-3, 6 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ. НДС не облагается.**  **Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта:**  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=76487F601EFF939741CB0BA87A06D26C7627D8AD04876AD255BC96A8A36B8DDEF663F68DD925230AF3C1N) Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.  В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цены, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=099B93BA55C607D798093AECA334772C4B14F131D41A7E07ED42BF1C11661A83BA7EA6B16627756AA8yEL) Федерального закона № 44-ФЗ.  Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения договора:  ИНН 4612001199  КПП 461201001  В ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г. Курск  БИК 043807001  л/с 05443013480  р/с 40204810100000000528  Наименование платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области по аукциону в электронной форме». |
|  | **Аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу:** http://www.sberbank-ast.ru (ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»). |
|  | **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: 25.08.2014 г.**  **Подписание и направление оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25.08.2014 г.** |
|  | **Дата проведения аукциона в электронной форме: 28.08.2014 г.** |
|  | **Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиками (исполнителями, подрядчиками):** рубль Российской Федерации. |
|  | Условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=E4C306C545B6FF1AB53A8C00AAFAEA6911747669FA0B13CEFE1B7755EE7DE23BD413B677FB3B6F61fDjBH) Федерального закона № 44-ФЗ. |
|  | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. |
|  | **Информация о контрактной службе, ответственных за заключение контракта:**  **Состав контрактной службы:**  Состав: Анохина Людмила Александровна-заместитель главы администрации-руководитель контрактной службы.  Звягинцева Валентина Алексеевна-начальник отдела-главный бухгалтер-работник контрактной службы;  Адрес: Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, Дичня с. , кв. 3.  Телефон: +7(47131) 93327. |
|  | **Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт**: в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ (в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта). Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.  **Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта:** в соответствии с частью 13 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ: победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные указанной статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 указанной статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).. |
|  | **Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе:** Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в [части 3](#Par0) статьи 65 Федерального закона № 44-ФЗ запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.  **Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе: 13 августа 2014 года.**  **Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе:** не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. |
|  | **Требования к участникам размещения заказа:** |
|  | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2) правомочность участника закупки заключать контракт;  3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя не принято;  6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
|  | **Дополнительные требования, установленные Заказчиком:**   1. отсутствие в предусмотренном Федерального закона № 44-ФЗ реестре недобросовестных Подрядчиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 2. подрядчику необходимо наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, со-гласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 N624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». |
|  | **Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям**:  Закупка осуществляется для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).  Участники осуществления закупки должны соответствовать:  1) требованиям установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  2) требованиям установленным п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». |
|  | **Условия, запреты и ограничения допуска услуг, оказываемых иностранными лицами**: не установлены. |

Приложение № 1

к документации об

электронном аукционе

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА** *(заполняется на бланке участника закупки)*

Декларация соответствия участника

требованиям, установленным п.п. 3-5, 7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Настоящим подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3)1:

1) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) деятельность не приостановлена в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3D644E2790209575EF1A4FA326C22301CA357AE4785ED95675BEF527A3EE70F5B3FC72E80339L5N) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=3D644E2790209575EF1A4FA326C22301CA357DE07E5FD95675BEF527A3EE70F5B3FC72EC03953AL8N) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=3D644E2790209575EF1A4FA326C22301CA357DE07E5FD95675BEF527A3EE70F5B3FC72EC03973ALFN) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;2

4) у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применяется в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов.3

**Участник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.) (подпись)

Приложение № 2

к документации об

электронном аукционе

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА** *(заполняется на бланке участника закупки)*

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА

требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого   
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Участник аукциона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона*) относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих условий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование условия** | **Единицы измерения** | **Данные участника (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | % |  |
| 2 | Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства | % |  |
| 3 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за \_\_\_\_\_\_\_ год) или иной период (за период \_\_\_\_\_\_\_\_) | человек |  |
| 4 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за \_\_\_\_\_\_\_ год) или иной период (за период \_\_\_\_\_\_\_\_) | млн.  рублей |  |

Приложение № 3

к документации об

электронном аукционе

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА** *(заполняется на бланке участника закупки)*

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА

требованиям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Участник аукциона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона), учредителями которой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать «является» или «не является») Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования осуществляет в соответствии с учредительными документами следующие виды деятельности предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Участник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.) (подпись)

**Приложение № 4**

к документации об

электронном аукционе

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

**Согласие на использование товара**

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме, участник закупки сообщает информацию о согласии на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также следующую информацию о *конкретных* показателях используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),фирменное наименование (при наличии),патенты (при наличии),полезные модели (при наличии),промышленные образцы (при наличии), а также наименование места происхождения товара или наименование производителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики и показатели товаров, предлагаемых участником** | **Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),фирменное наименование (при наличии),патенты (при наличии),полезные модели (при наличии),промышленные образцы (при наличии)** | **Наименование места происхождения товара или наименование производителя** |

**Приложение № 5**

к документации об

электронном аукционе

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_**

с. Дичня «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

* 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить и сдать Заказчику работы по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, расположенного по адресу: РФ, Курская область, Курчатовский район, с. Дичня, в районе кв.8. (далее – Объект) Заказчику, в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к настоящему контракту) и Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему контракту) (далее – работы) в течение срока действия настоящего контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить работы.
  2. Сроки выполнения работ: начало работ - с момента подписания Контракта; окончание работ - не позднее 30 сентября 2014 года.
  3. Место выполнения работ: РФ, Курская область, Курчатовский район, с. Дичня, в районе кв.8.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена (стоимость) настоящего Контракта**,** составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью: \_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ коп., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью: \_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ коп. (*Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС» - этот текст удалить*).

2.2. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения всего комплекса работ по Контракту, в том числе стоимость работ, материалов и оборудования, расходы на доставку и перевозку, разгрузку, складирование и хранение, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата производится в российских рублях. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.4. Оплата за работы осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта(ов) о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки(ок) о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 на основании выставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры (при работе с НДС).

*В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Раздел 2 настоящего Контракта включается пункт 2.5 следующего содержания: «Сумма оплаты за выполненные ра-боты по настоящему Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта». 2.4. При исполнении контракта цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменений предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых Подрядчиком работ и иных условий контракта.*

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется завершить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, в срок:

– начало выполнения работ – **с момента заключения Контракта;**

– окончание выполнения работ – не позднее **30 сентября 2014 года.**

3.2. Работы выполняются в соответствии с согласованным сторонами графиком производства работ. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.3. Подрядчик по мере выполнения предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный организацией осуществляющей технический надзор и ответственным представителем, назначенным организацией ВКХ, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с исполнительной сметой, а так же документы, необходимые для оплаты счета, счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

3.4. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком после их полного завершения, устранением Подрядчиком выявленных дефектов и получения данных от организаций, осуществляющих контроль качества.

3.5. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, оплате не подлежат.

3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ в 4 (четырех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

3.7. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает акты о приемке выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. **Права Заказчика:**

4.1.1. Приостановить производство работ в случаях осуществления их с отступлением от технических условий и иных действующих нормативно-технических документов.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.4. Отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае, если указанные работы выполнены с отступлением от технического задания.

4.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ на любом этапе.

4.2. **Обязанности Заказчика:**

4.2.1. Провести экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков.

4.2.3. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4.2.4. Нести перед Подрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

4.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.6. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков и объемов их выполнения.

4.2.7. Назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет по акту приемку результата качественно выполненных работ.

4.3. **Права Подрядчика:**

4.3.1. Получить оплату за работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

4.3.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

4.3.5. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.4. **Обязанности Подрядчика:**

4.4.1. Вести журнал производства работ на объекте.

4.4.2. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график производства работ.

4.4.4. Нести перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

4.4.5. Использовать материалы, оборудование, комплектующие и инструменты, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

4.4.6. Обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту, содержать в исправном состоянии ограждения.

4.4.7. Восстановить благоустройство территории объекта после выполнения работ.

4.4.8. Выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ на условиях, определяемых контрактом.

5.2. Срок гарантии бесперебойного функционирования Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ (период гарантийной эксплуатации) устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийной эксплуатации, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.3. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их спецификациям, государственным стандартам, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

5.4. Качество выполнения всех работ должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью: \_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ коп.

6.1.2. Исполнение настоящего контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=76487F601EFF939741CB0BA87A06D26C7627D8AD04876AD255BC96A8A36B8DDEF663F68DD925230AF3C1N) Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется участником закупки, с которым заключается настоящий Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.

6.1.3. Настоящий контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается настоящий контракт, обеспечения исполнения настоящего контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения настоящего контракта:

ИНН 4612001199

КПП 461201001

В ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г.Курск

БИК 043807001

л/с 05443013480

р/с 40204810100000000528

Наименование платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области по аукциону в электронной форме».

6.1.4. Обеспечение, представленное способом внесения денежных средств, возвращается Подрядчику Заказчиком по реквизитам, указанным в Разделе 14 настоящего контракта, для перечисления денежных средств, направленному Заказчику после полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту. Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) дней со дня полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик направляет Заказчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны, в т.ч. в результате несвоевременной передачи на рассмотрение платежных документов (товарной накладной, счета или счета-фактуры).

7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик направляет Заказчику требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 (далее - правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063), в размере \_\_\_\_\_ руб., что составляет 2,5 процента от цены контракта. Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере, определенном в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, в размере \_\_\_\_\_ руб., что составляет 10 процентов от цены контракта. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по контракту, если такое невыполнение обязательств является результатом действия непреодолимой силы.

8.2. Для целей контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю сторон, предусмотренное пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, иные явления природы, а также военные действия, уличные беспорядки, забастовки, акты государственных или муниципальных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон, влияющие на непосредственное выполнение условий контракта. Такие обстоятельства должны быть общеизвестны или подтверждены соответствующими документами.

8.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона должна незамедлительно направить другой стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по контракту.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств но не позднее 30 сентября 2014 года.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна в ходе исполнения настоящего Контракта. Под конфиденциальной информацией следует понимать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, а также иные сведения, которые будут отнесены к конфиденциальным по заявлению заинтересованной Стороны. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные при этом убытки в полном объеме.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в системе закупок.

Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. В решении всех вопросов, не урегулированных настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта или в связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.

12.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

13.2. Изменение условий настоящего контракта допускается по соглашению Сторон и в случаях, предусмотренных требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

13.5. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа и подписан со стороны Заказчика и Подрядчика усиленными электронными подписями уполномоченных лиц.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Локальный сметный расчет – Приложение № 1.

14.2. Техническое задание - Приложение № 2.

14.3. Расчет и обоснование цены – Приложение № 3. *(Включается в состав контракта и подписывается в случае признания аукциона несостоявшимся).*

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:  Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  МП | ПОДРЯДЧИК:  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  М.П. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(Прилагается в виде отдельного файла)

Приложение № 2

к муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Муниципальный заказчик:** Администрация Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.

**Место нахождения:** Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, Дичня с. , кв. 3.

**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 307236, Курская обл., Курчатовский р-н, Дичня с. , кв. 3.

**Адрес электронной почты:** dichnya46@mail.ru.

**Телефон/факс:** +7(47131) 93327.

1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области.

**1.1. Состав и объем работ**

Согласно локального сметного расчета выполнение работ по капитальному ремонту напорного коллектора (2 участок) в с.Дичня Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области включает в себя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица  измерения | Количество |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,574 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,08 |
|  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 2,88 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,12 |
|  | *Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм* | *10 м* | *101*  *12,12* |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,07 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,71 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,472 |
|  | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,84 |

**1.2. Требования к выполнению работ**

1) К выполнению объемов работ приступить с момента заключения контракта.

2) В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график производства работ.

3) Подрядчик согласовывает ордер на право производства земляных работ со всеми ресурсоснабжающими организациями и схему производства работ с собственниками инженерных коммуникаций (сетей).

4) На все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть представлены:

- техническая документация на продукцию;

- сертификаты соответствия.

5) В случае нарушения технологии производства работ Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ для Подрядчика остается неизменным.

6) В случае повторного нарушения технологии производства работ, Заказчик имеет право расторгнуть контракт.

7) На выполнение скрытых работ Подрядчик предоставляет акты по установленной форме Заказчику.

8) Все работы фиксируются в Журнале производства работ. Подрядчик вывозит мусор с места производства работ.

9) Мероприятия, касающиеся безопасности выполнения работ, должны соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 и другим действующим документам.

10) Места производства работ должны быть ограждены.

11) Работы должны выполняться в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 2.04.03-85\* «Канализация. Наружные сети».

12) Подключения (переподключение) к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляет организацию, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

13) При необходимости Подрядчик согласовывает схему производства работ с ресурсоснабжающей организацией.

14) Подрядчику необходимо наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 N624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

**1.3.Требование к гарантии и качеству выполняемых работ**

1) Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их спецификациям, государственным стандартам, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

2) Качество выполнения всех работ должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

3) Срок гарантии бесперебойного функционирования Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ (период гарантийной эксплуатации) устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийной эксплуатации, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

В случаи образования провалов дорожного покрытия после выполнения работ, выявленных в период гарантийной эксплуатации, устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет.

При повреждении существующих коммуникаций при производстве работ, устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет.

**1.4. Оценка качества выполнения работ. Порядок сдачи-приемки выполненных работ:**

Подрядчик по мере выполнения предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный организацией осуществляющей технический надзор и ответственным представителем,назначенным организацией ВКХ, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с исполнительной сметой, а так же документы, необходимые для оплаты счета, счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

**1.5.** **Используемые материалы**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Материал** |
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм |
|  | Песок природный для строительных работ средний |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:  Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  МП | ПОДРЯДЧИК:  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  М.П. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ

*(Включается в состав договора и подписывается в случае признания аукциона несостоявшимся).*

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:  Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  МП | ПОДРЯДЧИК:  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  М.П. |

1. К имеющимся ссылкам на торговые марки, бренды, наименования производителей следует добавлять «или эквивалент». [↑](#footnote-ref-1)
2. Составлено на основании локального сметного расчета № 893-14 (прилагается). [↑](#footnote-ref-2)
3. *1 Указывается наименование участника закупки*

   *2 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Подрядчика (подрядчика, исполнителя) не принято (Данная информация указывается в декларации).*

   *3* *Под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.* [↑](#footnote-ref-3)