АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИЧНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307236, Курская обл. Курчатовский р-н с.Дичня,

квартал 3, телефон (факс) 9-35-16

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 17 марта 2021 года № 8-р

«О месячнике по благоустройству и

обеспечению санитарного порядка»

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и чистоты на территории муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области после осенне-зимнего периода 2020-2021годов.

1. Провести в период с 25 марта по 29 апреля 2021 года месячник по благоустройству и обеспечению санитарного порядка на территории муниципального образования Дичнянский сельсовет Курчатовского района Курской области.
2. Создать штаб по подготовке и проведению месячника по наведению чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования «Дичнянский сельсовет» (Приложение № 1).
3. Утвердить Мероприятия по проведению месячника по наведению чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования «Дичнянский сельсовет» (Приложение № 2).
4. Установить единый санитарный день для проведения работ по уборке территории населенных пунктов муниципального образования «Дичнянский сельсовет» (каждая пятница).
5. Довести до сведения юридических и физических лиц информацию о проведении месячника по наведению чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования Дичнянский сельсовет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Дичнянского сельсовета Татаренкову Е.И.
7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дичнянского сельсовета В.Н.Тарасов

Приложение№ 1

к распоряжению Главы

администрации Дичнянского сельсовета

Курчатовского района Курской области

от 17 марта 2021 г. № 8-р

СОСТАВ

штаба по подготовке и проведению месячника по благоустройству и обеспечению санитарного порядка на территории населенных пунктов муниципального образования «Дичнянский сельсовет»

Тарасов В.Н. Глава Дичнянского сельсовета (председатель штаба)

Татаренкова Е.И. Заместитель главы Администрации

Дичнянского сельсовета (секретарь штаба)

Родин В.В. Директор ООО « Курск-Агро» (по согласованию)

Лещева Н.Я. Директор детского сада «Колосок» (по согласованию)

Мосолова Л.Б. Директор МКУ «ЦКиД» (по согласованию)

Шумеева Л.В. Директор Дичнянской средней

школы (по согласованию) общеобразовательной

Титова М.Н. Директор МКУ «ХО» Дичнянского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор МУП «Курчатовское районное ЖКХ»

(по согласованию)

Казюба С.А. Заведующая амбулаторией с. Дичня (по согласованию)

Костырев С.В. Депутат Собрания Дичнянского сельсовета

(по согласованию)

Валиенко А.М. Главный специалист-эксперт отдела

комитета лесного хозяйства Курской области

по Льговскому лесничеству. (по согласованию)

к распоряжению Главы

администрации Дичнянского сельсовета

Курчатовского района Курской области

от 17 марта 2021г. № 8- р

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

месячника по благоустройству и обеспечению санитарного порядка на территории населенных пунктов МО «Дичнянский сельсовет» Курчатовского района Курской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организационно-технических мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Контроль |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий по наведению чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования. | До 25.03.2021г. | Титова М.Н.  Татаренкова Е.И. | Тарасов В.Н. |
| 2 | Определение задач руководителям предприятий, учреждений и организаций по проведению месячника на закрепленных территориях. | С 25.03.2021г.по 30.03.2021г. | штаб | Тарасов В.Н. |
| 3 | Работа с населением по проведению месячника в частном секторе. | Постоянно в период месячника | Штаб  Татаренкова Е.И. | Тарасов В.Н. |
| 4 | Подготовка техники, инструментов и материалов для проведения месячника | С 25.03.2021г.по 29.03.2021г. | Титова М.Н.  Руководитель МУП  «Курчатовское ЖКХ» | Татаренкова Е.И. |
| 5 | Разработка памяток для населения по санитарной очистке территорий, прилегающих к домовладениям. | 05.04.2021г. | Татаренкова Е.И. Титова М.Н. | Тарасов В.Н. |
| **Технические мероприятия** | | | | |
| 1 | Уборка территорий населенных пунктов, закрепленных за предприятиями, организациями и учреждениями. | С 25.03.2021 г.  по 29.04.2021г. | Родин В.В.  Мосолова Л.Б.  Лещева Н.Я.  Шумеева Л.В.  Титова М.Н.  Руководитель МУП  «Курчатовское ЖКХ» | Татаренкова Е.И. |
| 2 | Грейдирование грунтовых дорог и проездов в границах муниципального образования | С 25.03.2021 г.  по 29.04.2021г. | Родин В.В. | Татаренкова Е.И. |
| 3 | Вырубка мелких дикорастущих деревьев и кустарников | С 25.03.2021 г.  по 29.04.2021г. | Лещева Н.Я.  Шумеева Л.В.  Мосолова Л.Б  Родин В.В.  Руководитель МУП  «Курчатовское ЖКХ»  Берсенева О.Е. | Татаренкова Е.И. |
| 4 | Контролируемый отжиг на территории населенных пунктов | С 25.03.2021 г.  по 29.04.2021г. | Татаренкова Е.И. | Тарасов В.Н. |
| 5 | Обрезка веток деревьев и кустарников | С 25.03.2021 г.  по 29.04.2021г. | Лещева Н.Я.  Шумеева Л.В.  Мосолова Л.Б.  Родин В.В.  Титова М.Н. | Татаренкова Е.И. |
| 6 | Уборка территории вдоль автодороги «Курск-Рыльск» на территории муниципального образования | С 25.03.2021 г.  по 29.04.2021г. | Лешева Н.Я.  Титова М.Н.  Мосолова Л.Б.  Шумеева Л.В.  «Курчатовское ЖКХ»  Титова М.Н. | Татаренкова Е.И. |
| 7 | Уборка кладбищ | С 25.03.2021 г.  по 29.04.2021г. | Мосолова Л.Б.  Титова М.Н. | Татаренкова Е.И. |